# 부속 계약서 (후속 개발 일정 및 범위)

본 부속 계약서(이하 “본 별첨”)는  (주) 코어엣지네트웍스 ( 이하 “갑” 이라 칭함 ) 과 주식회사 실리콘 큐브 (이하 “을” 이라 칭함)는 2025년 10월 1일에 체결한 “Easy-AI 기반 CSC(CoreedgeNetworks Smart Controller) AI-LLM 솔루션 개발 계약”(이하 “본 계약”)의 제1조 및 제5조에 따른 개발 범위 및 일정 구체화를 목적으로 작성되며, 본 계약과 동일한 법적 효력을 가진다.

## 제1조 (목적)

본 별첨은 본 계약에 따른 후속 개발 항목의 세부 일정, 개발 단계 및 수행 범위를 명확히 정의함으로써 개발 수행 및 검수 기준을 구체화하는 것을 목적으로 한다.

## 제2조 (적용 범위)

본 별첨은 다음 각 호의 개발 항목에 적용되며 자세한 내용은 별첨되는 CAP_v1_2_요구사항_목록.doc 파일을 기준으로 한다.

- AI 문서 기반 자율 학습 환경 고도화 구현

- 세션 기반 대화 이력 및 분석 기능 고도화

- Migration 및 업데이트 도구 개발

- UI/UX 차트 개선 및 요구사항 반영

- 관리자 기능 및 운영 기능 고도화

- 학습 지표 진단 시스템 구축 및 UI/UX 개선

- 문서 기반 학습 툴: 문서 업로드 -> 학습 -> 보정

- 짧은 문장 학습 툴: 짧은 문장(1-2페이지) 학습

- AI Server 학습 내용을 AI-Box로 이식하는 툴

- 폐쇄망 업데이트 기능 (홈페이지/다른 수단으로 파일 전달)

- CEN 컬러팩 정보 제공 (JSON)

- Context 기반 / 이전 대화 맥락을 유지하여 후속 질문에 답변

- 마크다운 표 깨짐 개선

- Changelog/버전 확인

- 비정상 장기 실행 작업(Hang) 강제 종료

- Info 화면에서 버전 확인

1.

## 제3조 (개발 단계 및 일정)

- 개발은 총 P1+ 단계(고도화 단계)로 수행한다.

- 전체 개발 기간은 2026년 4월 ~ 2026년 6월을 기준으로 한다.

- 세부 일정은 [첨부 1]과 같다.

## 제4조 (개발 수행 기준)

- “을”은 상기 일정에 따라 개발을 수행하되, 각 단계별 주요 기능이 정상 동작하도록 구현하여야 한다.

- 각 개발 항목은 다음 기준을 만족해야 한다.

① 실제 서비스 환경에서 동작 가능한 수준의 완성도
② 기존 CSC 시스템과의 연동 가능성 확보
③ Multi-Agent 구조 확장 고려 설계
④ 성능 저하 없이 기존 기능 유지

## 제5조 (일정 변경)

- 다음 각 호에 해당하는 경우 일정 변경이 가능하다.

① “갑”의 요구사항 변경
② 데이터 제공 지연
③ 외부 시스템 연동 지연
④ 기타 불가피한 사유

- 일정 변경 시 양 당사자는 서면 합의를 통해 변경한다.

## 제6조 (검수 기준)

- 본 별첨의 개발 항목은 본 계약 제6조(검수)에 따른다.

- 각 개발 단계 완료 시 다음 기준으로 검수한다.

① 기능 정상 동작 여부
② UI/UX 반영 여부
③ 데이터 처리 및 분석 정확성
④ 시스템 안정성

## 제7조 (산출물)

본 별첨에 따른 개발 완료 시 다음 산출물을 제출한다.

- 기능 구현 소프트웨어

- 업데이트/마이그레이션 도구

- UI/UX 개선 결과물

- 기능 설명서 및 운영 문서

## 제8조 (우선순위 및 해석)

- 본 별첨과 본 계약의 내용이 상충하는 경우
본 별첨의 일정 및 개발 범위 관련 사항이 우선 적용된다.

- 기타 사항은 본 계약을 따른다.

## 제9조 (기타)

본 별첨은 본 계약의 불가분의 일부로 간주되며,
양 당사자의 서명 또는 날인으로 효력이 발생한다.

### [서명]

본 별첨의 내용을 확인하고 이에 동의하여 서명한다.

- 2026년 4월 6일

| [갑] 회사명 : (주)코어엣지네트웍스 주소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 225 에이스 가산포휴 920호~923호 대표이사 : 오 홍 석 (인) | [을] 회사명 : 주식회사 실리콘큐브 주소 : 경기도 성남시 분당구 창업로 54 LH판교기업성장센터 733~735호 대표이사 : 임 종 윤 (인) |
| --- | --- |

[별첨 #1]