## Slide 1: Phase 2 계약 관련, SiliconCube 계약안
구분 | 1안 | 2안 | 3안 | 
계약총액 | 210,000,000원 | 150,000,000원 | 210,000,000원 | 
선금 / 중도금 / 잔금 | 100,000,000 / 30,000,000 / 20,000,000 | 100,000,000 / 30,000,000 / 20,000,000 | 100,000,000 / 80,000,000 / 30,000,000 | 
계약기간 | 9개월 | 9개월 | 6개월 | 
특약사항 | - | SC는 기기 공급 마진 총액이 60,000,000원 상당이 될 만큼의 수량을 계약기간 동안에 공급 (전용기기 = DGX Spark, SC가 CEN에 판매하는 형태, DGX Spark의 SC 매입가격변동에 비례해서 공급가를 변동하여 마진을 보전하도록 함) | -SC는 기기 공급 마진 총액이 60,000,000원 상당이 될 만큼의 수량을 계약기간 동안에 공급 (전용기기 = DGX Spark, SC가 CEN에 판매하는 형태, DGX Spark의 SC 매입가격변동에 비례해서 공급가를 변동하여 마진을 보전하도록 함) | 
실질 금액 | 210,000,000원 | 210,000,000원 | 270,000,000원 | 
기능 구현 항목 | 1안 | 2안 | 3안 | 
Multi-Agent 아키텍처 도입 | O | O | O | 
Multi-Agent 개발 | O | O | O | 
사용자 맞춤형 UI/UX 전면 개편 및 시각화 | X | O | O | 
이미지 내 텍스트 인식 및 해석 | O | O | O | 
클러스터링 기반 프로그램 개발 | X | X | X | Phase 3rd로 이전
네트워크 상태를 이해하는 AI 구현 | O | O | O | 
네트워크 설정을 제안하는 AI 구현 | X | X | X | Phase 3rd로 이전
단위 / 통합 테스트 | O | O | O | 
최종 디버깅 및 사용자 검수 테스트 | O | O | O |