PCB 드릴공정 관제 및 AI 운영보조 MVP 구축 제안서(v0.1)

1. 제안 개요

본 제안은 PCB 제조라인의 드릴공정을 대상으로, 장비로부터 수집 가능한 데이터를 자동으로 수집·저장·가시화하고, 이를 기반으로 AI 에이전트가 상태 조회, 비교 분석, 리포트 생성 및 운영 보조를 수행할 수 있는 시험 적용형 MVP 시스템을 구축하는 것을 목적으로 한다.

본 시스템은 현 단계에서 무인화나 설비 자동제어를 목표로 하지 않으며, 관리 관점에서 현장 운영자가 보다 빠르고 정확하게 공정 상황을 파악하고 보고할 수 있도록 지원하는 읽기 전용 모니터링·조회·알림·리포트 솔루션이다.

또한 본 과제는 단발성 시연용 화면이 아니라, 향후 다른 공정 및 타 라인 확장을 고려할 수 있는 제품형 구조의 시범 형태를 지향한다.

2. 추진 목적

본 MVP의 1차 목적은 다음과 같다.

- 수기 집계 및 수동 관리 업무 축소

- 장비 상태 및 작업 결과의 자동 수집

- 드릴공정 전체의 관제 가시성 확보

- AI 에이전트를 통한 운영 편의성 및 보고 효율 향상

- 향후 제품화 가능한 구조 검증

단, ERP 직접 연동은 본 MVP 범위에서 제외하며, 이번 단계는 특정 공정(드릴공정) 대상 시험 적용에 집중한다.

3. 구축 대상 및 범위

3.1 대상 공정

- PCB 제조라인 내 드릴공정

3.2 대상 장비

- 총 12대 장비

- 목표는 가능하면 12대 전체 연동

- 단, 실제 구축 범위는 제조사 협조 수준, 인터페이스 제공 가능 여부, 장비별 연동 가능성에 따라 단계적으로 확정

3.3 수집 범위

장비에서 외부 제공 가능한 신호는 가능한 한 폭넓게 수집 대상으로 하며, 세부 항목은 장비별 인터페이스 확인 후 확정한다.

예상 수집 범위:

- 장비 상태

- 작업 이벤트

- 생산 실적

- 알람/이상 신호

- 품번/Lot 관련 정보

- 기타 장비가 제공 가능한 운영 데이터

또한 최신 상태 / 이벤트·알람 이력 / 생산 실적 집계 / 가능한 원본 수집 데이터를 최대한 보존하는 방향으로 설계하며, 원본 데이터 보존 기간은 최소 6개월 이상을 기준으로 한다.

4. 시스템 성격 및 기본 원칙

본 시스템은 다음 원칙에 따라 구축한다.

4.1 읽기 전용 운영

본 MVP는 장비 제어를 수행하지 않는다.

즉, 본 시스템은:

- 모니터링

- 데이터 수집

- 상태 조회

- 알림

- 리포트 생성

을 중심으로 하며, 아래 기능은 제외한다.

- 장비 제어

- 장비 동작 명령 전송

- 자동 개입/자동조치

- 완전 무인화 기능

4.2 온프레미스 우선

- 기본 운영은 온프레미스

- 현장 내 서버 또는 산업용 PC 1대에 설치하는 구조를 기본으로 함

4.3 외부 LLM/API 확장 가능

- 기본 LLM 운용은 온프레미스 방식

- 필요 시 외부 프로바이더 API 사용 가능

(사용 비권장, 관리자만 활성화 및 사용 가능)

5. 주요 기능 범위

5.1 로그인 및 계정 관리

로그인

- 아이디 / 비밀번호 로그인

- 비밀번호 변경 기능

권한 체계

- 관리자

- 일반 사용자

계정 관리

- 사용자 생성

- 사용자 수정

- 사용자 삭제

- 관리자 / 일반사용자 권한 지정

5.2 메인 대시보드

메인 대시보드는 로그인 후 진입하는 첫 화면이며, 다음 핵심 정보를 우선 제공한다.

- 오늘 생산 실적 요약

- AI 요약 브리핑

- 전체 장비 가동 / 정지 현황

또한 메인 대시보드는 단순 목록형이 아니라, 서버를 중심으로 각 장비가 연결된 노드형/계통도형 관제 화면으로 구성한다.

장비 노드에는 다음 정보가 시각적으로 표시된다.

- 연동 살아있음 / 끊김 여부

- 데이터 수신 여부

- 장비 상태

- 현재 작업 정보

장비 상태 분류

- 가동

- 정지

- 이상

- 통신 끊김

장비 노드 클릭 동작

장비 노드를 클릭하면 즉시 상세로 이동하는 대신, 먼저 작은 팝업/패널이 열리며 아래 정보를 표시한다.

- 현재 상태

- 연동 상태

- 현재 품번 / Lot

연동 상태는 다음 수준으로 구분한다.

- 연결됨

- 데이터 수신 중

- 이상

- 끊김

이후 필요 시 장비 상세 페이지로 이동한다.

5.3 장비 상세 상태 페이지

장비 상세 페이지는 장비별 운영 상태를 보다 깊게 확인하기 위한 화면이다.

상단 대표 정보

- 오늘 작업 실적

  - 총 처리 건수 / 수량

  - 시간대별 추이

상세 핵심 정보

- 현재 상태

- 오늘 작업 실적

- 최근 에러 / 알람

- 품번 / Lot

추가로, 양품 / 불량 구분은 장비에서 제공 가능할 경우 반영하며, 본 MVP의 필수 보장 항목으로는 강제하지 않는다.

또한 품번 / Lot은:

- 현재 작업 중인 품번 / Lot 표시

- 기간별 이력 조회

까지 지원한다.

5.4 이벤트 / 알람 이력 페이지

이벤트 및 알람 이력 페이지는 운영 이슈 추적을 위한 화면으로, 다음 기능을 포함한다.

- 시간순 목록

- 장비별 필터

- 알람 종류별 필터

- 검색

- 기간 조회

검색 대상

- 장비명 / 장비 ID

- 에러 / 알람 코드

- 품번 / Lot

- 기간 조건

5.5 생산 실적 페이지

생산 실적 페이지는 공정 운영 실적을 다각도로 조회하기 위한 화면이다.

조회 범위

- 장비별 실적

- 시간대별 실적

- 품번 / Lot 기준 실적

즉, 특정 장비가 언제, 어떤 작업 기준으로 어느 정도의 처리 실적을 냈는지 조회 가능하도록 구성한다.

5.6 일일 리포트 페이지 및 자동 리포트

일일 리포트는 본 MVP의 핵심 시연 포인트 중 하나이며, 자동 생성 및 자동 발송, 그리고 관리자 수동 재생성 / 재발송을 지원한다.

리포트 형식

- 자연어 요약

- 주요 수치 표

핵심 포함 항목

- 오늘 전체 생산 실적

- 장비별 가동 / 정지 현황

- 주요 알람 / 이상 발생 내역

- 품번 / Lot별 실적

- AI 종합 요약

발송 방식

- 자동 발송 시간은 관리자 설정 가능

- 발송 실패 시 자동 재시도는 필수 아님

- 관리자 화면에서 수동 재발송 가능

수신 대상

- 지정 이메일 그룹

- 텔레그램 그룹 / 채널

5.7 외부 알림

본 시스템은 화면 내 알림뿐 아니라, 외부 알림도 지원한다.

외부 알림 채널

- 이메일

- 텔레그램

단, 운영자는 각 채널의 사용 여부를 개별적으로 ON/OFF 설정할 수 있다.

외부 알림 대상 이벤트

- 장비 정지

- 특정 에러 / 알람 발생

- 일일 리포트 자동 발송

장비 정지 알림 구조

장비 정지 알림은 2단계로 구성한다.

- 즉시 알림

  - 정지 상태 감지 시 즉시 발송

- 지속 정지 재알림

  - 일정 시간 이상 정지 지속 시 추가 알림

  - 기준 시간은 관리자 설정 가능

특정 에러 / 알람 알림 구조

- 심각도 레벨 기반 알림

- 심각도 기준은 관리자 설정 가능

- 심각도는 다음 2단계로 구성

  - 일반

  - 중요

중요 알람 발송 정책

- 이메일 + 텔레그램 발송 가능

- 단, 이메일/텔레그램은 각각 사용 여부 선택 가능

외부 알림 내용

- 장비명

- 발생 시각

- 이벤트 종류

- 현재 상태

- 관련 품번 / Lot

알림은 사실 중심으로 구성하며, 분석/해석은 AI 브리핑 및 리포트에서 담당한다.

5.8 AI 에이전트

AI 에이전트는 본 제안의 핵심 설득 포인트이며, 단순 챗봇이 아니라 운영 보조형 AI 에이전트로 구성한다.

주요 역할

- 현재 상태 자연어 조회

- 이상 상황 요약

- 일일 리포트 자동 작성

- 장비별 생산 실적 비교 설명

- 운영자 질의응답

- 관리자/의사결정자 대상 데모 포인트

메인 대시보드 AI 브리핑

AI 브리핑은 단순 요약이 아니라 관리자 브리핑형으로 제공한다.

포함 내용:

- 현재 상황

- 생산 실적

- 알람/이상 상태

- 권장 확인사항

AI 종합 요약 방향

AI는 단순 사실 나열이 아니라, 기간별 추이를 비교 분석하여 사람이 이해하기 쉽게 요약하는 역할을 수행한다.

비교 기준:

- 당일 시간대별 흐름

- 전일 대비

- 최근 7일 추이

- 전월 대비 비교 분석

단, 초기에는 데이터 축적이 부족할 수 있으므로:

- 초기에는 당일 / 전일 중심

- 데이터 축적 후 최근 7일 / 전월 비교로 단계 확장

일 기준 시점

- 자정 기준(00:00~23:59)

자연어 UI 네비게이션

AI는 자연어를 통해 페이지 이동을 지원한다.

지원 범위:

- 화면 이름

- 장비명 / 조건

- 품번 / Lot / 기간 조건

예:

- “3호기 상세 보여줘”

- “오늘 알람 많은 장비 화면 열어”

- “어제 2호기 Lot 이력 보여줘”

- “이번 주 알람 이력 페이지로 가”

페이지 이동 실행 방식

다음 두 가지 모드를 전환 가능하게 한다.

- 즉시 실행형

  - AI가 짧게 안내 후 바로 이동

- 확인 후 실행형

  - 후보 화면/조건을 먼저 보여주고, 사용자가 선택 후 이동

UI 조작 보조

AI는 페이지 이동 외에도 다음 관리 보조 명령을 수행할 수 있다.

- 필터 적용

- 기간 변경

- 특정 장비 비교

- 조건 기반 데이터 화면 열기

- 리포트 생성 / 재생성 보조

우선 구현 대상

- 특정 장비 비교

장비 비교 기능

AI가 장비 비교 시 우선 비교하는 항목은 다음과 같다.

- 오늘 실적

- 가동 / 정지 시간

- 알람 발생 횟수

- 최근 7일 추이

비교 결과는:

- 그래프 / 차트

- AI 요약

형태로 제공하며, 대표 시각화는 최근 7일 추이 선그래프를 우선 적용한다.

6. 관리자 설정 항목

관리자는 다음 항목을 설정할 수 있다.

- 외부 알림 수신 대상 이메일

- 텔레그램 수신 대상

- 알림 기준 에러 코드

- LLM / 에이전트 설정

- 외부 API 활성화 여부

- 장비 목록 관리

- 일일 리포트 자동 발송 시각

- 정지 지속 재알림 기준 시간

- 알림 종류별 수신 대상

- 중요/일반 심각도 기준

장비 목록 관리 항목

- 장비명 / 장비 ID

- 제조사 / 모델명

7. 구축 및 운영 일정

전체 일정

- 총 6개월

- 1단계: 3개월 구축

- 2단계: 3개월 안정화 / 개선

단, 전체 일정은 현장 여건과 제조사 협의 상황에 따라 유연하게 조정한다.

1단계: 구축

- 요구사항 확정

- 장비 인터페이스 확인

- 데이터 수집 구조 설계

- 관제 UI 구축

- AI 에이전트 기능 구현

- 외부 알림 / 리포트 기능 구현

- 현장 설치 및 초기 테스트

2단계: 안정화 / 개선

우선순위는 다음과 같다.

- 장비 데이터 수집 안정성 확보

- 알림 오탐 / 미탐 조정

- AI 브리핑 및 리포트 품질 개선

8. 현장 대응 방식

본 과제는 단순 원격 개발형이 아니라 현장 밀착형 시험 적용 프로젝트로 수행한다.

- 구축 단계: 필요 시 수시 현장 방문

- 안정화 단계: 주기적 현장 방문

이를 통해 고객이 우려하는 현장 설치 후 장애 및 운영 부담을 최소화한다.

9. 전제 조건 및 제외 사항

9.1 전제 조건

- 각 장비 제조사의 협력이 필요함

- 장비별 외부 인터페이스 및 제공 가능한 신호 범위는 장비/제조사별로 상이할 수 있음

- 세부 연동 범위는 제조사 협조 및 장비별 연동 가능성 확인 후 확정

9.2 비용 관련 전제

- 장비 제조사 대응 과정에서 발생하는 비용은 본 제안 범위에 포함하지 않음

- 해당 비용은 발주처 또는 고객 측 부담으로 별도 처리

9.3 책임 한계

- 제조사 협조가 어려워 PLC 신호 해석 등의 우회 방식을 적용하는 경우,
제조사 장비 보증 정책, 유지보수 정책, 기타 보증 관련 이슈에 대해서는 당사 책임 범위에 포함하지 않음

9.4 본 단계 제외 사항

- ERP 직접 연동

- 장비 제어 기능

- 자동 개입 / 자동조치

- 완전 무인화 기능

10. 제안 포지셔닝

본 제안은 단순 설비 상태판 구축이 아니라,
드릴공정 데이터를 AI 에이전트와 결합하여 운영자가 더 쉽게 조회하고, 비교하고, 보고할 수 있도록 만드는 AI 운영보조형 관제 MVP로 정의한다.

특히 본 MVP는:

- 현장 관리 부담을 줄이고

- 데이터 기반 운영 판단을 쉽게 하며

- 향후 타 공정 및 제품형 확장 가능성을 검증하는
1차 시험 적용 레퍼런스가 되는 것을 목표로 한다.

11. 인력구성안

| 역할 | 인원 | 개발/구축(3개월) MM | 안정화/개선(3개월) MM | 총 MM | 주요 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM / 기획 | 1 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 요구사항 정리, 고객/제조사 커뮤니케이션, 범위·일정 관리, 검수 |
| 주니어 풀스택 개발자 | 1 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 로그인/계정, 대시보드, 상세/이력/리포트, 알림 UI |
| 주니어 백엔드 / 연동 개발자 | 1 | 3.0 | 1.2 | 4.2 | 데이터 수집, 적재, 집계, 알림/리포트 백엔드, 에이전트 연계 |
| 시니어 리드 / 아키텍트 | 1 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 구조 설계, 코드 리뷰, 핵심 난구간 처리, 품질 검수 |
| 현장 대응 지원 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 설치 확인, 연결 점검, 시운전, 안정화 지원 |

12. 프로젝트 기간안

- 총 수행규모: 13.0 MM

- 수행기간: 6개월

| 구간 | 기간 | 투입 MM | 주요 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 분석 / 설계 | 3주 | 1.7 | 요구사항 정리, 장비 인터페이스 확인, 데이터 모델/화면 구조 정의 |
| 개발 / 구축 | 9주 | 7.2 | 대시보드, 장비 상세, 이력/실적/리포트, 알림, AI 브리핑/비교 구현 |
| 현장 적용 / 시운전 | 개발 중 병행 | 0.8 | 현장 방문, 연결 확인, 동작 검증 |
| 안정화 / 개선 | 3개월 | 4.1 | 데이터 수집 안정화, 알림 튜닝, AI 리포트/브리핑 품질 개선 |

13. 소요비용안

13.1 개발비

| 항목 | MM | 금액(원) |
| --- | --- | --- |
| 3개월 개발/구축 | 8.9 | 78,000,000 |
| 3개월 안정화/개선 | 4.1 | 22,000,000 |
| 총 제안가 | 13.0 MM | 110,000,000 |

- 별도 금액 항목

| 별도 항목 | 비고 |
| --- | --- |
| 현장 포설 / 배선 / 통신 연결 공사 | 고객사 지원 범위 |
| 현장 전기 / 네트워크 세팅 | 고객사 지원 범위 |
| 장비 제조사 대응 비용 | 고객사 또는 발주처 부담 |
| PLC 데이터 해석 / 신호 매핑 | 별도 금액 |
| PLC 우회 연동용 외주 / 협력사 투입 | 별도 금액 |
| 제조사 커스텀 인터페이스 개발비 | 별도 |
| 추가 하드웨어 / 게이트웨이 | 별도 |
| ERP 직접 연동 | 본 단계 제외 또는 별도 |

  - PLC 데이터 해석이 필요한 경우, 관련 작업은 장비별 신호 구조 분석 및 현장 검증이 수반되는 별도 전문 업무로 간주하며, 본 제안 금액에 포함하지 않는다.

  - 현장 기기 연결을 위한 포설, 배선, 전기/통신 연결, 네트워크 구성 및 기본 인프라 세팅은 고객사 지원 범위로 한다.
당사는 상기 환경이 확보된 상태를 전제로, 데이터 수집 시스템 연동 확인, 애플리케이션 설치, 관제/리포트/알림 기능 적용 및 안정화 업무를 수행한다.